TwinScale

MVP Roadmap — Van idee naar werkend product

Voor Junior & Joep  ·  Gratis stack  ·  Windows  ·  GitHub

# Eerlijke situatieschets

Jullie hebben:

- Een sterk concept met echte marktwaarde

- Een werkend visueel prototype (HTML dashboard)

- Windows laptops + GitHub account

- Junior doet een data-analist cursus → leert Python

- Beide een fulltime baan → beperkte tijd per week

Wat jullie nodig hebben voor een werkend product:

- Python backend die CRM-data en CBS-data automatisch koppelt

- Een echte webserver waar klanten kunnen inloggen

- Een eerste betalende pilot-klant om te valideren

De eerlijke boodschap: jullie hebben 2 opties.

| Optie A — Zelf bouwen (aanbevolen) Jij leert Python via je cursus en bouwt de backend stap voor stap. Duurt 3-6 maanden maar jullie snappen elk stuk code. Kosten: €0 · Tijd: 5-10u/week | Optie B — Technische co-founder Zoek iemand die wil meewerken voor equity (aandelen). Sneller resultaat maar je geeft deel van het bedrijf weg. Kosten: 10-20% equity · Tijd: 1-2 maanden |
| --- | --- |

# Welke tools — volledig gratis stack

Dit is de exacte toolset voor Windows + €0 budget. Download alles in deze volgorde.

| Tool | Waarvoor | Prijs | Download |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.12 | Backend logica, CBS API koppeling, matching algoritme | ✓ Gratis | python.org |
| VS Code | Code schrijven — beste gratis editor voor beginners | ✓ Gratis | code.visualstudio.com |
| GitHub Desktop | Code opslaan en versie beheren (Windows-vriendelijk) | ✓ Gratis | desktop.github.com |
| Supabase | Database + authenticatie (gratis tot 500MB) | ✓ Gratis | supabase.com |
| Railway | Python backend online zetten (gratis tier) | ✓ Gratis | railway.app |
| Vercel | Frontend (HTML dashboard) online zetten | ✓ Gratis | vercel.com |
| cbsodata (pip) | Gratis CBS Statline API Python package | ✓ Gratis | pip install cbsodata |
| FastAPI (pip) | Python API server — simpel en snel | ✓ Gratis | pip install fastapi |

# Stap-voor-stap roadmap

Elke fase is zelfstandig waardevol — na fase 1 kun je al een pilot doen.

| FASE 1 Week 1-2 · ~8 uur totaal | Omgeving installeren & CBS data ophalen - Download en installeer Python 3.12 van python.org - Download VS Code van code.visualstudio.com - Open VS Code → maak map "twinscale" aan op je bureaublad - Open terminal in VS Code: pip install cbsodata pandas requests - Maak bestand test_cbs.py en plak de CBS-testcode (zie bijlage) - Druk F5 — je ziet nu demografische data van alle NL postcodes - Resultaat: jij kunt CBS-data ophalen in Python ✓ |
| --- | --- |

| FASE 2 Week 3-4 · ~10 uur totaal | Matching algoritme bouwen - Maak matcher.py — dit is de code uit het Python-bestand dat we eerder maakten - Begin met de functie calculate_match_score() — 20 regels, het hart van TwinScale - Test met vaste CRM-waarden (postcode 4001: leeftijd 35, inkomen 32000) - Laat het draaien op alle CBS-postcodes → zie de ranking verschijnen in terminal - Exporteer top 10 resultaten naar een CSV bestand - Resultaat: het algoritme werkt lokaal op jouw laptop ✓ |
| --- | --- |

| FASE 3 Week 5-6 · ~6 uur totaal | Eerste pilot — handmatig maar werkend - Vraag een echte ondernemer om hun kassadata als CSV (kunnen ze exporteren uit Lightspeed) - Laad die CSV in Python met pandas: df = pd.read_csv("kassa.csv") - Draai het matching algoritme op hun data - Kopieer de resultaten in het HTML dashboard dat we al hebben gemaakt - Stuur het dashboard als HTML bestand op → KLANT BETAALT jou voor dit inzicht - Resultaat: eerste betalende klant, validatie van het concept ✓ |
| --- | --- |

| FASE 4 Week 7-10 · ~15 uur totaal | Backend online zetten - Maak gratis account op railway.app - Push je Python code naar GitHub (via GitHub Desktop) - Koppel GitHub repo aan Railway → hij draait automatisch online - Voeg FastAPI toe zodat het dashboard de Python API kan aanroepen - Test: open je dashboard in browser → data komt nu via je eigen API - Resultaat: werkende backend online, €0 hosting kosten ✓ |
| --- | --- |

| FASE 5 Week 11-16 · ~20 uur totaal | Automatische CRM-koppeling - Kies 1 kassasysteem om mee te beginnen: Lightspeed (grootste marktaandeel NL) - Maak gratis Lightspeed developer account → krijg API-sleutel - Schrijf fetch_crm_data() functie die automatisch transacties ophaalt - Voeg schedule toe: elke nacht om 03:00 draait de pipeline automatisch - Koppel Supabase als database zodat resultaten bewaard blijven - Resultaat: volledig automatisch systeem — klant doet niets meer ✓ |
| --- | --- |

# Bijlage: Eerste Python code om te testen

Kopieer dit in VS Code als test_cbs.py en druk F5. Als dit werkt, ben je klaar voor fase 2.

# Installeer eerst: pip install cbsodata pandas

import cbsodata, pandas as pd

# CBS data ophalen (gratis, werkt direct)

data = cbsodata.get_data('83765NED')

df = pd.DataFrame(data)

print(f'Loaded {len(df)} areas from CBS')

print(df.columns.tolist())

print(df.head(5))

# Wat doe je deze week?

Stop met oriënteren, start met installeren. Concrete acties voor de komende 7 dagen:

- Download Python 3.12 vandaag nog → python.org/downloads

- Download VS Code → code.visualstudio.com

- Maak een map "twinscale" op je bureaublad

- Kopieer de CBS-testcode hierboven → sla op als test_cbs.py → druk F5

- Als je CBS-data ziet in de terminal: je bent klaar voor fase 2 🎉

- Zoek intussen 1 ondernemer in je netwerk die hun kassadata wil delen voor gratis analyse

💡 De grootste fout die startups maken: te lang wachten met een betalende klant. Een pilotklant met handmatige analyse is meer waard dan 6 maanden bouwen zonder validatie.

TwinScale  ·  Gemaakt met Claude  ·  Februari 2025